# SafeOrbit 工程实现文档

从客户端采集到风险处置的软件实施方案

版本：V1.0　文档性质：建议实施方案

本文规定模块职责、运行状态、数据契约、接口、故障处理及验收条件，供客户端、后端和测试人员共同实施。除已确认的产品范围外，技术选型、参数和部署配置均为建议方案，不代表代码已实现、性能已达标或风险识别有效性已获得验证。类名、字段名和接口路径保留开发标识，其余说明使用中文。

本版保留出行记录中的“数据／趋势”双页，智能对话也可解释长期变化；照护报告列为后续阶段的可选交付。风险状态仅包含正常、低风险、高风险和已解除。老人端不设置消息页面。

## 实施结论

建议先以两个 iOS 应用、一个模块化业务后端、一个独立工作进程和 PostgreSQL 建立可运行闭环。行为计算与风险状态机使用确定性规则；智能体组织上下文与动作；大语言模型只参与查询理解和解释。实时同步、导航执行和电话联络均需回执与失效处理，不能用“请求已发送”替代“帮助已完成”。

## 阅读索引

01 开发范围　02 总体架构　03 数据流　04 移动端实现

05 自适应定位　06 行程识别　07 行为识别　08 风险状态机

09 智能体服务　10 智能对话与模型　11 数据库　12 接口契约

13 实时通信　14 地图与导航　15 风险响应　16 异常处理

17 隐私权限　18 电量性能　19 日志追溯　20 测试验收

21 部署运维　22 开发阶段　23 当前范围与扩展　附录 技术依据

# 01 系统开发范围

本节定义交付边界，不重复产品背景。系统以手机定位和轨迹为主要输入，支持真实设备上的采集、上报、处理、回看及授权照护。全部“自动执行”能力必须通过执行结果验证，不能仅以界面演示验收。

| 交付范围 | 当前建议交付 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| 老人端应用 | 位置、语音回家导航、联系家人、基础设置 | 真机采集可用；导航与联系动作有明确状态 |
| 家属端应用 | 位置、出行记录数据页与趋势页、智能对话、我的 | 各页面使用同一后端事实与统计口径 |
| 业务与智能体 | 授权绑定、行程与风险处理、动作执行、查询 | 规则、动作、处置结果能够关联追溯 |
| 数据与运行能力 | 持久化、实时同步、推送、日志、备份与部署 | 断网恢复、重复消息、重启与权限撤销测试通过 |

## 需求基线

低风险同时提供语音回家导航和家属风险信息；高风险需要主动电话联络；家属端“我的”包括账户、老人档案、家庭成员、智能体、定位、通知与帮助。月历采用每日最高风险表示出行情况，具体统计契约见第11章。不得新增中风险状态。

## 条件性能力与可选交付

自动电话联络需要服务端电话服务和目标地区可用性验证；仅通过手机拨号链接不能满足该需求。照护报告可复用统计服务，在核心出行支持闭环完成后加入。手表、跌倒识别与其他传感器不属于当前交付。

## 开发前必须确认的配置

确定目标 iOS 版本与机型、地图服务地区、家庭安全区地址、主要和备用照护者、数据保存周期以及电话供应商。风险阈值和电量目标需经过小范围验证；所有示例参数均使用配置版本管理，不作为普遍适用的安全标准。

# 02 总体系统架构

建议采用模块化后端，而非一开始拆成大量微服务。下表为逻辑容器边界；原“照护同步网络”在工程中落实为实时同步模块，不是另建点对点网络。

| 模块 | 建议技术 | 唯一主责 |
| --- | --- | --- |
| 老人端应用 | Swift、SwiftUI、Core Location | 感知采集、离线缓冲、现场帮助执行 |
| 家属端应用 | Swift、SwiftUI | 状态展示、历史查询、处置反馈 |
| 业务服务 | Node.js、NestJS | 身份与权限、领域状态、数据访问、接口 |
| 智能体服务 | Node.js、Vercel AI SDK | 上下文组织、受约束的动作编排与模型查询 |
| 实时同步服务 | 标准 WebSocket、APNs | 授权订阅、状态更新与通知发送 |
| 数据库 | PostgreSQL；建议启用 PostGIS | 事实、状态、任务、统计和审计存储 |
| 地图服务 | Core Location 加地图／路线接口 | 设备定位接入、地图、路线和地点能力 |
| 云端模型服务 | 可替换的模型接口 | 自然语言意图理解与解释生成 |

老人端应用                       家属端应用

│ HTTPS                          │ HTTPS／WebSocket

└──────────── 业务服务 ────────────┘

├─ 行程模块

├─ 行为检测模块

├─ 风险引擎

├─ 统计与记录模块

└─ 实时同步模块 → APNs

│

PostgreSQL

│

智能体与动作工作进程

├─ 云端模型适配器

├─ 地图服务适配器

└─ 电话服务适配器（条件性依赖）

## 进程与权限边界

首期部署业务服务和工作进程两个服务端进程，复用领域类型及数据库迁移；实时同步与业务服务同进程运行。风险引擎是唯一风险判定者；智能体不能自行重写风险等级。工作进程通过受限领域服务读取与更新动作，不持有不受约束的业务写入权限。

数据库承担持久事实，WebSocket 只负责传递变化。首期使用数据库任务与事务发件箱即可，不强制引入消息中间件、向量数据库或复杂检索框架。运行时和依赖使用锁文件、固定镜像及版本兼容测试管理，禁止使用浮动版本直接发布。

# 03 系统数据流

以下四条数据流定义完整协作链路，后续章节仅解释各自环节。上传、数据库提交、任务执行和客户端确认是不同阶段，必须分别记录。

## 实时位置

老人端定位回调 → 本地持久缓冲 → HTTPS 批量上报

→ 业务服务校验 → 位置点与当前快照入库

→ 事务发件箱 → 实时同步 → 家属端更新地图

服务端提交成功后才返回接收确认。当前位置快照仅由更新、更可靠的有效采样推进；断网补传的旧点可以补齐轨迹，但不能覆盖当前快照。

## 风险判定与帮助执行

有效位置与移动数据 → 行程关联 → 行为特征

→ 规则风险引擎 → 风险版本提交 → 智能体动作编排

→ 老人端执行／家属端通知／电话服务联络

→ 动作回执与处置反馈 → 状态复核和记录

风险变更和待处理事件在同一事务中提交。工作进程失败可以重试，重复投递不能重复创建同一动作。风险解除依据见第08章，动作执行契约见第09章。

## 智能对话

家属问题 → 身份与绑定校验 → 意图与参数校验

→ 受限结构化查询 → 最小必要上下文

→ 模型生成解释 → 证据与范围核查 → 家属端

模型只通过白名单查询工具获取当前请求允许的信息，不直接连接数据库，也不获得完整轨迹历史。统计计算由服务端完成，模型不负责重新计算风险或修改记录。

## 历史查询与趋势

位置点＋行程＋行为证据＋风险事件＋动作结果

→ 数据库事实记录 → 统一统计服务

→ 数据页／趋势页／智能对话／可选照护报告

更正事件必须触发相关日期和比较周期的重新聚合。图表、对话和报告使用同一统计版本，避免对同一问题给出相互矛盾的数量。

# 04 移动端开发方案

建议两个 iOS 应用目标共享领域模型、网络层和地图适配代码，界面与权限按角色分离。页面使用视图模型管理状态；定位、上传与动作执行由长生命周期服务负责，不随页面关闭而停止。

## 老人端模块

| 模块 | 实现职责 | 本地状态 |
| --- | --- | --- |
| 定位服务 | 管理授权、订阅定位、记录精度与采样时间 | 授权、定位策略、最后有效点 |
| 上传缓冲 | SQLite 持久化待传点，收到逐项确认后清理 | 点编号、重试时间、确认状态 |
| 位置与导航 | 展示位置、回家路线、当前语音步骤 | 路线版本、导航进度、失败原因 |
| 动作执行器 | 拉取待办动作、验证有效性、执行并回执 | 动作编号、状态版本、已执行记录 |
| 我的与联络 | 基础信息、必要偏好、联系家人 | 绑定摘要、联系人、可用能力 |

应用启动时恢复未确认缓冲、读取权限状态、同步设置版本与活动行程，再接续定位。敏感令牌放入 Keychain；本地位置文件使用适合锁屏定位场景的数据保护策略，并通过首次解锁后的真机测试验证。

## 家属端模块

位置页订阅授权老人的当前快照，显示位置采样时间和监测状态；进入后台后不依赖长连接持续在线。出行记录包含数据页和独立趋势页，数据页加载月历、一周行程及轨迹详情；趋势页调用统一比较接口，统计定义见第11章。

智能对话采用请求编号管理流式回答，保留已完成回答和记录入口。“我的”映射账户、老人档案、家庭成员、智能体设置、定位设置、通知和帮助；成员权限变更后重新获取授权，不能只隐藏按钮。

## 平台执行边界

iOS 后台执行受系统调度约束，定位会话、应用被挂起、用户强制退出及重新启动均须单独测试。后台推送不保证送达，不能作为唯一的动作执行触发器。客户端仅在具备执行条件时自动处理导航动作；无法处理则回报待执行或失败，并使家属看到该状态。Apple 后台定位说明、后台推送说明

# 05 自适应定位方案

位置采集使用 Core Location 的事件回调，以状态调整精度和距离条件，不以应用定时器每隔若干秒强制获取 GPS。网络发送可以合批，其调度不等于定位采样策略。

| 模式 | 进入条件 | 建议定位策略 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在家稳定 | 已确认在家庭区，且无活动风险 | 显著位置变化、家庭区域监测；必要时低精度核验 | 离家候选或持续移动 |
| 正常外出 | 外出候选成立或行程进行中 | 标准定位；精度目标约十米至百米，按场景配置 | 风险出现或回家得到确认 |
| 风险跟踪 | 当前存在活动风险 | 提高请求精度，减小距离过滤，持续评估电量 | 风险解除后重新判断行程状态 |
| 监测受限 | 权限、精度、系统或设备条件不足 | 保留最后有效状态，报告限制，不伪造新位置 | 条件恢复并获得新有效数据 |

## 模式转换

在家稳定 → 离家候选 → 正常外出 → 风险跟踪

↑                    ↑          │

└─ 确认到家 ─────────┘    风险解除且仍在外出

风险解除但尚未到家时，恢复正常外出采样，不能直接降到在家低功耗模式。公共场所长时间静止也不能仅凭静止就停用行程跟踪。

## 参数与数据质量

首轮真机试验可设置外出距离过滤为20米、风险为5米；这些是采样请求的试验起点，不是实际回调频率保证。desiredAccuracy 表示请求目标，系统可能返回较差精度；精确位置授权关闭时，提高该值不能恢复精确坐标。Apple 精度参数

每次记录采样时间、水平精度、速度有效性、方向有效性和策略版本。速度或方向无效时写空值，不写零。过期点、负精度、无效经纬度与明显跳点进入质量标记，不直接进入行为窗口。

区域监听名额有限，优先登记家庭区；其他熟悉区域由服务端空间判断。显著位置变化适合低功耗粗粒度唤醒，不能当作连续步行轨迹来源。Apple 区域监测、位置服务类型

# 06 行程识别

行程状态由服务端维护，客户端只报告观测与候选状态。每名老人只指定一台主要采集设备，避免多设备把两条轨迹合并。设备替换需显式更新绑定并封存旧设备的上传资格。

| 状态 | 进入条件 | 持久化结果 |
| --- | --- | --- |
| 在家 AT_HOME | 有效点确认位于家庭区并保持稳定 | 当前无活动行程 |
| 外出候选 OUTING_STARTED | 连续有效点位于边界外并发生实际位移 | 保存候选起点、持续时长，不立即展示已完成行程 |
| 行程中 OUTING_ACTIVE | 候选持续满足时间、点数与距离条件 | 创建活动行程，关联候选有效点 |
| 已结束 OUTING_ENDED | 返回家庭区并持续稳定 | 写入结束时间、轨迹摘要与完整性 |

## 抗漂移与边界迟滞

使用家庭半径加边界余量确认外出，使用家庭半径减余量确认返回；不确定区域保留上一可信状态。候选开始与结束同时要求有效样本数量及实际持续时间，不能仅因同一坐标被重复上传多次而满足条件。

建议试验参数：家庭半径100米、边界余量20米；外出需至少3个有效点且持续60秒，并产生50米累计有效位移；返家需持续180秒稳定。只在质量可接受的样本上累计时间，参数由配置集集中管理，家庭地址变化后候选状态重新计算。

## 中断与重建

断网不等于行程结束。活动行程允许标记轨迹缺口；没有返回证据时保持待确认，不自动填充结束时间。家属可提交结束核查说明，但必须保留操作者与原因。

第一次启用时若老人已在家庭区外，建立“起点未知”的活动行程，而不虚构离家时间。历史补传按采样时间重建已发生片段，使用修订号；重建只修正历史记录，不重新发送当时应发的导航或电话。

状态恢复依赖数据库而非进程内存。应用或工作进程重启后，先读取活动行程和最后处理序号再继续；重复位置、乱序数据和更换时区不得创建第二条活动行程。

# 07 行为识别

行为检测将轨迹转为可核验特征，不输出风险等级。输入为有效位置序列、采样时间、精度、移动状态、安全区、已确认目标路线和个人历史参考。计算以米和秒为单位，不直接对经纬度角度设置距离阈值。

| 候选行为 | 建议计算方法 | 需要排除的情况 |
| --- | --- | --- |
| 长时间停留 | 窗口内点集中于小半径，累计有效停留时长 | 商店购物、候车、已确认休息；数据中断不能算持续停留 |
| 路线偏离 | 连续点到当前目标路线或可信参考路线的距离 | 没有目标或参考时不可断言偏航；路线过期与地图误差 |
| 重复移动 | 轨迹栅格重复访问、往返次数、方向反转 | 单次掉头、正常往返购物、定位噪声造成的折线 |
| 疑似徘徊 | 多次重复移动，路径较长而净位移小，持续存在 | 正常环形散步、公交运行、局部定位漂移 |
| 异常移动模式 | 同时段、同出行类型与个人基线的稳健比较 | 样本不足、节假日改变、乘车速度变化 |

## 数据处理与窗口

按采样时间排序去重，保留原始点并单独生成清洗结果；短窗口用于当前特征，长窗口用于持续性核验。超过最大允许间隔的两点之间标记断段，不用直线插值补成真实步行。低速时方向角不可靠，优先依据实际位移推导方向。

试验起点可以采用：停留半径25米且有效覆盖6分钟；5分钟窗口内往返至少3次；路径长大于150米且净位移小于35米作为疑似徘徊的组合特征。上述数值只用于回放和标注试验，不能由单条规则直接决定危险程度。

## 统一输出

{

"observation_id": "行为观测编号",

"senior_id": "老人编号",

"trip_id": "行程编号",

"type": "WANDERING_CANDIDATE",

"window_start": "2026-09-27T01:00:00Z",

"window_end": "2026-09-27T01:05:00Z",

"features": {"path_m": 180, "net_m": 20, "revisits": 3},

"quality": {"coverage_ratio": 0.9, "max_accuracy_m": 25},

"algorithm_version": "behavior-v1"

}

“置信度”如未经过校准，应称为证据质量或规则匹配程度，不能包装成医学概率。历史基线只吸收经过核查的正常行程；未确认的重复异常不得自动变成正常习惯。

# 08 风险评估与状态机

风险引擎采用规则与历史情境，唯一负责风险等级变更。模型输出、客户端界面点击和智能体建议均不能直接覆盖其结果。行程状态、风险状态、数据可用性和家属处置状态分别存储。

正常 ──持续异常且证据充分──→ 低风险

低风险 ──持续升级且仍有新证据──→ 高风险

正常 ──启用的严重情境规则成立──→ 高风险

低风险／高风险 ──恢复证据或人工核实──→ 已解除 → 正常

| 规则层 | 输入与判定 | 输出要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据门槛 | 数据新鲜度、有效覆盖、精度 | 不足时标记监测受限，保留既有风险；不自动解除 |
| 情境排除 | 熟悉停留地点、已确认休息、正常交通方式 | 解释排除原因；不删除原始行为观测 |
| 低风险候选 | 持续异常或多项相互支持的特征 | 保存证据窗口、触发规则和配置版本 |
| 高风险候选 | 低风险后仍持续异常，或独立严重规则成立 | 说明新增证据；不是简单等待计时器超时 |
| 解除判断 | 持续恢复、有效反馈与数据可信程度 | 记录解除方式、人员、依据与结束时间 |

## 示例配置与可重复判断

建议首轮回放采用：风险输入有效覆盖不低于80%，新鲜度上限120秒；低风险须行为条件持续满足两个独立更新窗口；升级候选要求低风险后有效异常持续10分钟且至少两类支持证据。导航未启动、未确认收到或设备离线时，不将“没有响应”直接解释为导航无效。阈值均须通过标注数据修订。

直接进入高风险只允许由明确配置、经过验收的严重情境规则触发；首期没有可靠危险环境数据时不启用该分支，不用模型猜测附近是否危险。

## 去抖、并发与解除

同一老人一次连续异常复用同一活动风险事件。状态更新带 expected_version，事务中锁定当前状态并递增版本；冲突返回最新版本重算。升级证据门槛与解除观察门槛分开，避免等级来回跳动。

建议恢复观察期为连续180秒有效正常轨迹，且无新增异常；人工核实可在定位受限时提交已会合等实际依据并注明来源。仅接听电话、阅读消息或点击已处理不能关闭事件。高风险一旦成立，在解除前不因短暂正常点降回低风险。

已解除是一次可审计转移，事件记录保留；当前摘要回到正常，但独立的监测受限标记仍可存在。家属解除请求须经领域服务校验，自动解除则必须由风险引擎给出证据。

# 09 智能体服务

智能体是上下文与动作的编排器，包含确定性控制路径和模型查询路径。它接收已提交的风险变更，构造当前上下文，再按动作策略生成任务；不重新决定风险等级，也不绕过后端权限。

| 内部模块 | 输入 | 职责与输出 |
| --- | --- | --- |
| 上下文装配器 | 当前快照、活动行程、风险、照护关系 | 形成带版本与时间的上下文，不复制无限历史 |
| 策略选择器 | 已提交风险状态、偏好、能力状态 | 按第15章动作表选择允许的动作 |
| 动作管理器 | 动作类型、目标、上下文版本 | 创建幂等任务、分配执行方、管理回执 |
| 查询协调器 | 家属问题与授权范围 | 调用受限查询和模型，流程见第10章 |

## 动作契约

AgentAction 至少包含 action_id、action_type、senior_id、target_device_id或target_user_id、可空的risk_event_id、risk_version、created_at、expires_at、parameters、status、result和idempotency_key。parameters按类型验证，不接受任意指令字符串。

类型包括启动回家导航、发送风险提醒、联系主要照护者、记录风险解除和回答照护查询。记录风险解除动作只响应风险引擎已经确认的转移；查询动作不允许修改风险状态。

待处理 PENDING → 已投递 DISPATCHED → 已接收 ACKNOWLEDGED

→ 执行中 RUNNING → 成功 SUCCEEDED／失败 FAILED

待处理或已投递 → 过期 EXPIRED／取消 CANCELLED

外部结果不明 → 待核对 UNKNOWN

“已接收”不代表导航已经开始；导航已开始也不代表老人已恢复正常。执行端回报动作编号、结果代码、执行时间和当前风险版本。启动类动作的成功表示启动完成，持续导航进度单独记录。

## 幂等与执行约束

幂等键建议为“风险事件＋触发版本＋动作类型＋目标”。客户端本地保存已执行动作编号；重发同一动作时仅重传原回执。工作进程领取任务使用带到期时间的租约，避免两个实例同时执行；数据库模式见第11章。

执行前重新检查风险是否仍活动、上下文版本是否匹配、照护关系是否有效、动作是否过期。已经解除事件的导航、提醒与呼叫任务应取消。建议导航命令有效期为120秒，过期后重新评估生成新动作，而非补执行旧指令。

语音文字来自受审核的短句模板。模型生成的解释不能成为执行命令。对外电话结果不明时进入核对流程，不能通过普通重试直接再拨一次，详见第15、16章。

# 10 智能对话与大语言模型

模型负责理解问题与表达结果，不负责定位真假、围栏判断、风险等级、状态机转移或关键数据写入。建议通过 AI SDK 的结构化工具机制封装只读查询，验证工具参数并限制调用步数。AI SDK 工具调用文档

| 只读工具 | 参数与输出 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 当前状态查询 | 老人编号；返回快照、采样时间和状态 | 老人编号必须在当前授权范围内 |
| 历史事件检索 | 类型、时间范围、分页；返回事件摘要 | 限定查询跨度与最大数量 |
| 行程详情查询 | 行程编号；返回时间线及风险依据 | 默认不传完整坐标序列给模型 |
| 行为比较查询 | 指标、两个可比时段；返回计数与覆盖 | 统计由数据库服务计算 |

## 一次趋势问答的执行

家属询问“最近徘徊是不是变多了”，查询协调器先将“最近”解释为明确日期范围，并在回答中显示该范围；无法合理确定时再要求补充。随后调用行为比较服务，取回两期疑似徘徊事件数、涉及行程数、有效出行数、覆盖程度、待核查数量和记录编号。

模型仅接收以上结构化摘要与解释规则，返回结论、依据、不确定性和记录入口。服务端检查数字与记录编号是否来自查询结果；不一致时使用模板回答或明确无法生成可靠解释，不能把编造的引用发给用户。

## 语义与安全边界

事件摘要、家庭备注和用户输入均作为数据处理，不能覆盖系统工具权限。

使用服务器注入的访问主体，拒绝模型指定其他家庭的查询对象。

对“认知是否恶化”等问题只说明行为变化及数据边界，不生成疾病诊断。

不提供执行 SQL、修改风险、拨号或修改家庭关系的模型工具。

## 流式回答与模型故障

建议服务端以 SSE 向家属端返回回答片段，使用请求编号支持取消。查询设超时、最多3次工具调用和输出长度上限；这些为初始资源限制。取消请求后停止生成，保留已完成查询的审计信息，不保存误标为完整的半段回答。

模型失败时，当前状态、事件记录和趋势图表仍可直接从业务 API 获取。照护报告为可选扩展：先生成固定周期的结构化统计，再由模型撰写文字；报告保留周期、数据版本和证据列表，不建立另一套统计口径。

# 11 后端与数据库

建议以 PostgreSQL 保存关系、事实与状态，PostGIS 提供空间索引与距离查询。业务层通过仓储或参数化查询访问数据库，模型没有数据库凭证。所有时间以 timestamptz保存，显示与日历聚合使用老人资料中的 IANA 时区。

## 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 关系与约束 |
| --- | --- | --- |
| 用户 User | id、登录主体、角色、状态 | 登录主体唯一；停用后撤销会话 |
| 老人资料 SeniorProfile | senior_id、timezone、home_zone_id | 关联用户；设置版本可追溯 |
| 照护关系 CareRelationship | senior_id、caregiver_id、角色、同意时间、撤销时间 | 仅有效关系授予访问；主要照护者受唯一约束 |
| 设备 Device | id、owner_id、采集角色、推送令牌、最后活跃时间 | 每名老人至多一台有效主要采集设备 |
| 安全区 SafeZone | id、senior_id、中心地理点、radius_m、类型、version | 正半径；一个有效家庭安全区 |
| 位置点 LocationPoint | point_id、senior_id、device_id、seq、captured_at、received_at、位置、精度、速度、方向、质量、trip_id | 点编号唯一；设备序号唯一；行程可暂空 |
| 行程 Trip | id、senior_id、起止时间、状态、完整性、revision | 每名老人至多一条活动行程 |
| 行为观测 BehaviorObservation | id、trip_id、类型、窗口、特征、证据点、算法版本 | 保存候选依据，不等同风险事件 |
| 风险事件 RiskEvent | id、senior_id、trip_id、等级、状态、起止时间、原因、规则版本、version | 行程未知时允许暂空；一名老人至多一条活动事件 |
| 风险转移 RiskTransition | event_id、前后状态、证据、操作者、时间、版本 | 只追加，不覆盖历史转移 |
| 当前快照 CurrentState | senior_id、最新有效点、行程候选、活动行程、风险、监测状态、version、stream_seq | 每名老人一行，事务内串行推进 |
| 智能体动作 AgentAction | 动作契约字段、幂等键、执行租约 | 契约见第09章；幂等键唯一 |
| 通知尝试 DeliveryAttempt | action_id、渠道、目标、provider_id、状态、attempt、时间 | 记录推送、电话和重试的实际结果 |
| 处置反馈 RiskFeedback | event_id、caregiver_id、类型、说明、时间、expected_version | 区分接手、会合核实与误报更正，保留原始依据 |
| 对话 Conversation | id、caregiver_id、senior_id、消息、查询范围、证据、模型版本 | 每次查询重新鉴权，不沿用旧会话授权 |
| 偏好与规则 Settings | owner_id、配置内容、version、effective_at | 用户偏好与工程规则分别管理 |
| 事务发件箱 Outbox | id、senior_id、stream_seq、事件类型、payload、状态、租约、重试时间 | 与领域变化原子提交；序列与老人内事件对应 |
| 每日汇总 DailySummary | senior_id、local_date、行程数、最高风险、覆盖、data_version | 可重建投影；不替代原始事实 |
| 审计 AuditLog | actor_id、对象、操作、时间、trace_id、变更摘要 | 脱敏且仅允许受限追加 |

## 数据关系

家属 ──照护关系── 老人 ──设备── 位置点

├─ 安全区

├─ 行程 ── 行为观测

│      └─ 风险事件 ── 风险转移

│                    └─ 智能体动作 ── 通知尝试

└─ 当前快照／每日汇总

家属＋老人 ── 对话 ── 证据记录引用

领域事务 ── 发件箱 ── 实时事件或动作任务

## 事务、并发与索引

位置批次入库后，在同一事务中按采样时间更新当前快照，并写发件箱；不是每个位置点都创建推送。风险事务同时写事件、转移、快照与待编排任务。领取发件箱任务时可用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 加到期租约，提交领取后再调用外部服务，禁止持锁等待模型或电话返回。行锁用于互斥更新，不代表外部动作具备恰好一次语义。PostgreSQL 锁机制

CREATE UNIQUE INDEX one_active_trip

ON trips (senior_id) WHERE status = 'OUTING_ACTIVE';

CREATE UNIQUE INDEX one_active_risk

ON risk_events (senior_id) WHERE status = 'ACTIVE';

CREATE UNIQUE INDEX unique_action_key

ON agent_actions (idempotency_key);

CREATE INDEX location_time_lookup

ON location_points (senior_id, captured_at, point_id);

以上 SQL 为迁移约束片段，不是完整建库脚本。时间与空间检索分别建立复合索引和 GiST 索引；未来需要按月分区时，应同时处理点去重唯一键的分区约束，不能直接照搬未分区索引。

## 数据页与趋势页的统一统计

月历按老人时区的自然日汇总该日实际重叠行程和风险事件：绿为有出行且无有效风险，黄为最高低风险，红为最高高风险；无出行用中性状态。数据覆盖不足显示“未知／记录不完整”，不能将无数据统计为未出行或无风险。跨午夜行程在涉及日期分别标记活动，但行程总数按出发日归属，防止统计总数重复。

风险已解除仍保留当天最高等级；只有经过核查并标记误报的事件才从有效风险统计排除。风险事件数按事件编号去重，行为观测窗口不等于事件次数。一个高风险事件先经过低风险时，只计一个事件，使用其最高等级分类。

一周记录按本地日期范围返回行程清单，详情关联轨迹断段、行为证据、风险及处置时间线。趋势比较使用等长周期、相同时区和同一规则版本口径，同时返回出行次数、涉及风险行程数、事件数与数据覆盖。近期未结束周期只与上一周期同等天数比较。

建议试点原始位置保存30天、行程和风险摘要180天，具体期限在试点授权前确定。删除请求同步清除或重建汇总、模型缓存与报告索引；备份按既定到期策略失效，不宣称能即时删除所有历史备份。

# 12 核心接口与契约

接口统一使用 /v1 前缀、HTTPS、JSON 与服务端生成的请求追踪编号。时间使用带时区的 RFC 3339 格式；坐标注明参考系，距离使用米，速度使用米每秒。资源编号使用 UUID，以下路径中的缩写仅为参数占位。

## 领域接口

| 方法与路径 | 权限与核心行为 |
| --- | --- |
| GET /v1/me | 登录用户读取账户和有效角色 |
| POST /v1/care-invitations | 有邀请权者创建限时绑定邀请 |
| POST /v1/care-invitations/{id}/accept | 被邀请且完成验证者确认绑定及授权 |
| DELETE /v1/care-relationships/{id} | 授权管理者撤销绑定；同步关闭访问与订阅 |
| PUT /v1/devices/{id} | 本设备更新推送令牌及能力；不能更换所有者 |
| POST /v1/locations/batch | 老人主要设备批量上报位置，不接受任意指定老人 |
| GET /v1/seniors/{id}/state | 已绑定家属获取快照、版本和新鲜度 |
| GET /v1/seniors/{id}/events | 以 after_seq 游标补齐已提交事件；超出保留窗口要求重取快照 |
| GET /v1/seniors/{id}/trips | 按日期、状态与游标查询行程 |
| GET /v1/trips/{id} | 获取行程、轨迹摘要、风险与处理结果 |
| GET /v1/trips/{id}/locations | 分页读取轨迹及断段标记 |
| GET /v1/seniors/{id}/calendar | 查询指定月日历、时区、完整性与统计版本 |
| GET /v1/seniors/{id}/trends | 查询指标与比较周期，复用统计服务 |
| GET /v1/seniors/{id}/risk-events | 读取事件列表，含核查与解除结果 |
| POST /v1/risk-events/{id}/acknowledge | 家属确认正在处理；不改变风险等级 |
| POST /v1/risk-events/{id}/resolve | 提交解除依据及预期版本，交领域服务校验 |
| GET／POST /v1/seniors/{id}/safe-zones | 读取或由有配置权家属创建安全区 |
| PATCH／DELETE /v1/safe-zones/{id} | 校验归属和版本后更新或停用 |
| GET /v1/devices/{id}/actions | 本设备获取尚有效且未完成的执行任务 |
| POST /v1/agent-actions/{id}/receipts | 执行端提交接收、启动或失败回执 |
| POST /v1/agent/chat | 已绑定家属发起查询，返回流式回答与证据 |
| GET／PATCH /v1/seniors/{id}/settings | 按配置权读取或更新偏好，返回新版本 |
| POST /v1/webhooks/voice/{provider} | 验签后接收电话服务回调，不使用用户令牌 |

照护报告接口在可选阶段加入，不作为首期客户端依赖。内部上下文、风险评估和动作创建不对普通客户端暴露通用写接口。

## 位置上传示例

{

"device_id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",

"batch_id": "22222222-2222-4222-8222-222222222222",

"coordinate_system": "WGS84",

"points": [{

"point_id": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",

"seq": 108,

"captured_at": "2026-09-27T01:30:00Z",

"latitude": 31.23, "longitude": 121.47,

"accuracy_m": 15, "speed_mps": 0.8, "course_deg": null

}]

}

示例坐标仅说明格式。响应必须按点返回 accepted、duplicate或rejected及原因；客户端只清理明确接受或重复的点。建议单批最多200点且请求体不超过256 KB。序号按设备持久递增，重装后创建新设备身份，不重用旧序号空间。

服务器校验经纬度范围、精度、时钟偏差和采样先后关系；较旧补传保留历史用途并标记 historical_only。接收时间不能替代采样时间计算停留。超前采样时间进入隔离核查，不直接推进当前位置。

## 处置与动作回执

解除请求包含 expected_version、resolution_type和evidence_note，例如已会合及确认方式；服务端从令牌获取操作者，不接受客户端伪造家属身份。校验通过后返回新的事件版本、解除时间和当前监测状态。

动作回执包含 receipt_id、action_id、status、executed_at与result_code。客户端重试复用同一回执编号；服务端确认设备与目标匹配、转移合法且版本未失效后持久化。电话回调另按供应商编号和事件序号去重，允许乱序到达，不用更早回调覆盖终态。

## 错误、幂等与版本

无登录返回401；无绑定权限返回403或一致的资源不可见响应；参数错误400；版本冲突409；请求过大413；配额限制429并给重试提示；依赖故障503。错误体统一包含 code、message、request_id、retryable。

状态变更请求携带 Idempotency-Key与expected_version。同一键加相同请求返回原结果，同一键不同请求返回冲突。分页采用时间加编号的稳定游标；支持按范围最大天数限制，不允许一次拉取所有定位历史。

# 13 实时通信

实时同步负责交付已提交的状态变化，不承载唯一事实。建议首期使用标准 WebSocket 协议：iOS 使用 URLSessionWebSocketTask，后端使用 NestJS 的兼容适配器；不能把 Socket.IO 服务端当作标准 WebSocket 直接连接。NestJS 网关文档

| 通道 | 适用信息 | 可靠性补偿 |
| --- | --- | --- |
| WebSocket | 前台当前位置、行程、风险、动作状态 | 断线重连后获取快照或补齐事件 |
| APNs 可见通知 | 低风险、高风险及重要解除更新 | 记录服务响应；打开后从 API 读取现状 |
| APNs 后台更新 | 有条件唤醒并拉取状态 | 仅作优化，不作为关键执行保证 |
| HTTPS | 快照、历史、动作拉取与回执 | 作为恢复和核对的确定入口 |

## 事件协议

{

"event_id": "事件编号",

"senior_id": "老人编号",

"seq": 409,

"type": "RISK_CHANGED",

"occurred_at": "2026-09-27T01:40:00Z",

"state_version": 28,

"risk_event_id": "风险事件编号",

"payload": {"risk_state": "LOW_RISK"}

}

seq按老人在快照事务锁下分配，事件与序号同事务提交，避免仅凭全局自增主键把未提交事件跳过。客户端丢弃已处理序号，发现缺口后调用恢复接口；服务端提供带游标的快照，再回放游标之后的已提交事件，避免订阅期间丢消息。

首期建议事件重放保存24小时。超过窗口返回重新同步标记，客户端以最新快照替换实时状态，同时保留本地尚未确认的处置请求。实时位置可以合并为最新快照，风险转移与动作结果不得随意丢弃。

## 连接与通知规则

握手验证短期令牌，订阅每个老人时再次鉴权，绑定撤销后断开对应订阅。客户端进入前台才恢复连接；断线使用带随机扰动的指数退避。建议心跳30秒、失活90秒作为服务端连接参数，不能将它们解释为 iOS 后台在线承诺。

通知携带风险事件编号和状态版本，避免在锁屏正文暴露完整坐标或轨迹。相同事件更新可合并，但内部发送尝试仍单独保存。APNs 接受请求不表示用户已收到或阅读；通知打开后必须查询当前事件，防止旧告警覆盖已解除状态。Apple APNs 请求文档

# 14 地图与导航服务

定位由设备 Core Location 提供，地图服务负责显示、地名、路线和地点查询；两者不应混称为同一个 GPS 云接口。建议通过适配层隔离供应商，首期仅选择一种目标地区可用的地图与步行导航实现。

## 安全区与坐标

安全区首期采用中心点和米制半径。数据库建议使用 WGS84 地理类型，客户端上报明确坐标参考系；外部地图供应商使用不同坐标系时，在适配层进行有依据的转换，并保留来源，禁止混合坐标计算偏离距离。

服务端使用米制空间判断作为权威结果。PostGIS 的地理类型 ST_DWithin使用米作为距离单位；经纬度几何类型的距离单位取决于参考系，不能直接将米值传入角度坐标计算。PostGIS 距离判断

精度足够且位置相对半径明确时输出区内或区外；精度圆与边界相交时输出不确定，保留上一可信结果，交第06章持续判定。未来可支持多边形，但不能先在客户端画多边形、服务端仍按圆形计算。

## 导航适配契约

规划路线：起点＋家庭终点＋步行模式 → 路线编号、几何、步骤、时效

启动导航：动作编号＋路线编号 → 启动回执

进度更新：步骤编号、剩余距离、定位质量、偏离状态

停止导航：原因、最终状态、执行时间

MapKit 的路线查询可返回路线与步骤，不能因此视为完整导航执行器已经具备。使用系统路线接口时还需开发进度匹配、语音播报、偏航重算与失效处理；或选用经目标地区验证的导航 SDK。Apple 路线查询

## 实施限制

路线必须针对步行可达性核验。反向地理编码仅补充显示地名，失败不能阻塞风险计算；地点名称不等于已确认目的地。定位误差较大时暂停精细转向指令，避免给出看似精确的错误提示。

路线设版本与获取时间；明显偏航或路线过期时限频重算，不随每个位置点请求路线。地图断网时仅使用已缓存且可用的内容；完整离线地图、离线算路和供应商许可属于另行验证的能力，首期不承诺。

# 15 风险响应与通知执行

本节是风险状态到动作的唯一映射。风险引擎判定规则见第08章，动作生命周期见第09章，通信通道见第13章，避免重复解释。

| 已确认状态 | 动作组合 | 执行端与成功判据 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 不生成干预动作 | 当前状态正常更新，不发送日常重复告警 |
| 低风险 | START_HOME_NAVIGATION 与 SEND_RISK_ALERT | 老人端启动回执；家属通知独立发送，二者不互相等待 |
| 高风险 | CALL_PRIMARY_CAREGIVER，并更新风险提醒 | 电话服务受理、振铃、接通分别记录；地图显示事件上下文 |
| 已解除 | MARK_RISK_RESOLVED，取消未执行旧动作 | 记录关闭依据、更新当前快照并发送必要解除通知 |

## 低风险的执行条件

导航任务使用已核实家庭地址与可用定位，客户端具备运行条件时启动语音指引。若当前应用不能执行、路线规划失败或音频不可用，返回明确失败原因并通知家属辅助受限；不能在家属端显示“导航已开始”。同一风险低等级提醒不因每次位置上报重复发送。

## 高风险电话方案

iOS 原生 tel:链接需要用户确认，因此它只适合老人或家属主动点击拨号。自动联系主要照护者的建议方案是服务端电话适配器调用经过验证的语音外呼服务；未接入服务前只能演示或降级为提醒，不能声称满足自动呼叫需求。Apple 电话链接说明

电话仅播报简短风险提示，引导家属打开事件地图。普通电话接听可能显示系统通话界面，应用不能保证一直留在地图；通过通知或应用内待处理入口恢复风险地图。主要照护者的电话须预先验证，并记录其接收联络的授权。

可选电话供应商以 Twilio 等具备外呼与回调能力的服务为接口参考，实际选择须验证目标地区、号码、费用及服务条件。电话回调需要区分受理、振铃、接通、忙线、无人接听与失败；接通可能是语音信箱，不能据此确认家属已接手。电话呼叫资源参考

## 重试与人工接手

建议试点每事件主要照护者最多2次外呼，两次间隔至少120秒，确认无人接听后才进入下一次；备用照护者仅在预先授权时启用。若外部请求结果不明，先查询供应商记录或等待回调，不直接再次发起。供应商不提供可靠幂等能力时，必须承认极端断点下仍有重复可能，并通过待核对状态限制自动重试。

家属在应用中明确确认“正在处理”，才记为已接手；确认接手也不等于解除风险。事件关闭时停止后续呼叫排程，处置失败则继续显示未解决。电话、推送与导航必须分别记录结果，不用单一“通知成功”字段概括全部过程。

# 16 异常处理与降级

故障处理的目标是明确能力缺口、保留事实和恢复路径，而非在缺少证据时维持“正常”显示。监测故障告警与出行风险告警使用不同类型，避免数据中断被解释为老人处于高风险。

| 故障 | 即时处理 | 恢复与界面要求 |
| --- | --- | --- |
| GPS 无效或精度不足 | 保存质量标记，不推进依赖该点的判断 | 显示最后有效位置与时间；恢复后重建有效窗口 |
| 老人端断网 | 位置写入本地缓冲，已缓存的可用帮助尽力继续 | 按时间补传；旧记录不触发过时导航或电话 |
| 定位权限关闭或应用停止 | 服务端在数据过期后标记监测受限 | 显示权限恢复步骤；不能声称后台仍在运行 |
| 地图或算路失败 | 当前坐标和本地围栏规则继续工作 | 暂停不可用导航，保留联系入口和失败原因 |
| 模型超时或限流 | 中断解释生成，返回可读状态 | 记录、趋势与风险链路保持独立可用 |
| 推送失败 | 保存错误码，按可重试类型退避 | 无效令牌停用；应用前台通过快照补齐 |
| 电话结果不明 | 标记待核对，禁止立即再拨 | 按供应商记录与回调核对，参见第15章 |
| WebSocket 断线 | 不清空现有快照，标注连接状态 | 前台重连，按序号补齐或全量恢复 |
| 数据库或服务不可用 | 不返回虚假接收成功，入口限流 | 客户端继续缓冲；恢复后处理积压 |
| 家属撤销绑定 | 终止订阅、查询和未执行联络任务 | 已完成记录保留审计；后续访问拒绝 |

## 时间与重试边界

建议业务接口超时10秒、地图规划10秒、模型首响应20秒作为初始配置；重试采用指数退避与随机扰动，并设置总次数和任务截止时间。业务校验失败、权限拒绝和失效动作不重试。电话采取专用核对规则，不能复用一般 HTTP 重试器。

客户端离线缓冲设置容量和保存上限，例如24小时或50 MB先到者。接近上限时优先保留风险相关原始点并降低非关键历史密度，同时记录丢弃区间；容量限制必须在测试中验证，不能无限堆积到耗尽设备存储。

## 能力剩余范围

后端不可用时，手机可继续定位缓存，已有路线在许可与数据可用的范围内继续提示；云端实时风险判断、家属同步和自动外呼可能中断。模型不可用不会阻断确定性风险链路，但“独立于模型”不等于“独立于网络和数据库”。

历史补传与实时事件分流处理：历史重算产生记录修订和统计失效通知，实时任务只依据新鲜数据创建。恢复后首先处理当前状态，再以受控速率补齐历史，避免积压历史任务拖慢当前告警。

# 17 隐私与权限

权限以真实账户、设备归属和有效照护关系为依据，不能仅靠页面角色或请求中的老人编号。所有读取位置、订阅实时事件、查询模型和导出记录的路径采用同一授权规则。

| 控制点 | 建议实施方式 | 验证要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | 标准身份服务或 OIDC；短期访问令牌与可撤销刷新令牌 | 过期、撤销、伪造令牌均被拒绝 |
| 照护绑定 | 限时邀请、身份确认、共享同意与角色范围 | 仅知道老人手机号不能绑定或读取位置 |
| 对象访问 | 按老人、行程、风险和动作的实际归属校验 | 替换资源编号不能跨家庭访问 |
| 家庭管理 | 区分查看、处置和管理权限 | 普通查看者不能增加成员或改主要照护者 |
| 客户端权限 | 按用途请求定位、精确位置、通知等能力 | 拒绝授权后界面准确显示剩余能力 |
| 服务通信 | HTTPS／WSS、服务身份、最小数据库权限 | 外部回调验签、防重放、密钥可轮换 |
| 模型数据 | 默认发送计数、日期、事件摘要及脱敏对象编号 | 不无条件发送完整位置与家庭身份信息 |

## 数据库与共享限制

可将 PostgreSQL 行级安全作为第二道隔离防线，但需确保服务使用非超级用户且不绕过策略；连接池中的用户上下文必须按事务设置与清理。不能以启用行级安全代替应用层授权。PostgreSQL 行级安全

家庭关系撤销后，实时订阅、后台任务、对话工具和历史下载立即重新受限。对话历史不可继续提供已失去授权老人的新查询结果；保留内容、删除流程及必要审计按已明确的产品政策处理。

## 可理解的控制

老人端展示当前共享对象、定位状态和关闭监测的影响；设置变更留存版本与操作者。地理坐标、认证令牌、电话号码和完整对话不得出现在常规运行日志中。用于调试的原始轨迹仅在授权、限时和受控环境中使用。

模型供应商的地区、数据处理方式和保存选项在接入前核验。本文提出工程保护措施，不将它们描述为已经获得法律合规认证。

# 18 电量与性能优化

采样状态策略已在第05章规定，本节只处理测量、资源预算与实现优化。性能改进不能以丢失关键证据或隐藏数据缺口为代价。

## 客户端资源控制

位置上传采用事件触发与合批：正常数据短时间合并，风险相关的新数据优先发送；网络不可用时由连接恢复驱动补传。少量状态心跳可用于健康判断，但不因此反复唤醒 GPS。地图页面不可见时暂停不必要的重绘和路线请求。

历史展示使用简化轨迹，行为识别使用保留质量标记的有效原始序列。风险附近片段不得因展示压缩被删除。批量补传限制并发和速率，避免网络恢复时同时耗尽电量与后端连接。

## 服务端预算

建议用100台模拟活跃设备、每台平均每10秒产生一个有效点作为初始压测模型，即约10点／秒、峰值5倍。此频率仅为容量试验输入，不是客户端固定轮询要求。测试同时注入10倍历史补传，检查当前风险任务是否得到优先处理。

| 指标 | 建议试验目标 | 统计起止点 |
| --- | --- | --- |
| 上传接口延迟 | 正常负载下第95百分位小于500毫秒 | 服务端收到请求至提交确认 |
| 在线状态传播 | 第95百分位小于3秒 | 位置提交至在线家属端收到事件 |
| 风险动作创建 | 第95百分位小于2秒 | 风险状态提交至动作任务持久化 |
| 历史查询 | 单月日历或一周清单第95百分位小于1秒 | 鉴权后查询至结果完成 |

这些是开发验收目标，不是当前性能结论，也不包含系统推送与运营商不可控延迟。事件延迟应分别统计队列等待、供应商受理和用户确认。

## 电量测试方式

在相同机型、系统、路线、网络和屏幕状态下，对照低功耗、正常外出和风险模式，记录每小时电量变化、定位有效覆盖、CPU、网络字节数与地图请求数。至少覆盖锁屏步行、室内停留和弱网外出。先建立基线，再确定电量预算；不将模拟器结果作为续航结论。

# 19 日志与可追溯性

每次业务变化需要能回答“何时、基于什么证据、使用哪个版本、由谁触发、执行了什么、结果如何”。事实审计和运行日志分别存储；调试日志不能替代风险时间线。

| 日志事件 | 必要关联 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| TRIP_STARTED／TRIP_ENDED | 行程、设备、采样范围、检测版本 | 核查行程切分 |
| ABNORMAL_BEHAVIOR_DETECTED | 观测编号、窗口、特征、质量、算法版本 | 解释候选行为 |
| RISK_CHANGED／RISK_RESOLVED | 风险事件、前后状态、证据、规则版本 | 追溯判定及解除 |
| AGENT_ACTION_CREATED | 风险版本、动作、目标、幂等键 | 核查为何生成操作 |
| NAVIGATION_STARTED | 动作、设备、路线版本、客户端回执 | 区分投递与真正启动 |
| ALERT_SENT／CALL_STATUS_CHANGED | 动作、渠道、供应商编号、状态、尝试次数 | 核查通知和电话送达过程 |
| CAREGIVER_ACKNOWLEDGED | 家属、事件、时间与处置说明 | 区分接通电话与明确接手 |
| QUERY_COMPLETED | 查询范围、统计版本、证据编号、模型版本 | 核查趋势回答依据 |

## 统一关联字段

日志包含 trace_id、request_id、脱敏老人标识、trip_id、risk_event_id、action_id、采样时间、处理时间和发布版本。时钟偏差单独记录，避免把迟到上传误认为实时事件。

客户端、API、工作进程与供应商回调延续追踪编号。供应商原始回调进入受限证据存储并脱敏；普通日志只记录状态和摘要。重试不能覆盖第一次失败信息。

## 运维告警

监控待处理任务数量、最老任务年龄、位置过期比例、推送拒绝、电话待核对数量、数据库容量和模型超时。告警指向运维处置，不自动把全部老人标记为高风险。

每个版本保留规则配置摘要和迁移编号；允许在隔离环境对授权脱敏轨迹执行回放，输出行为、风险和拟执行动作。回放模式必须禁用真实推送、导航指令与电话外呼，防止调试触达真实家庭。

# 20 测试与验收方案

测试覆盖规则正确性、跨服务一致性与真实设备约束。核心规则使用固定时钟、可重放位置序列和版本化配置，确保同一输入得到相同结果。下列标准为计划验收条件，不代表测试已经执行。

## 单元与契约测试

安全区覆盖边界、精度圆相交和坐标系错误；行程检测覆盖候选持续时间、漂移、返家与起点未知；行为检测覆盖停留、重复访问和轨迹缺口；风险状态机覆盖全部允许与禁止转移、去抖及证据不足。

API 契约验证字段单位、空值、分页和错误码；动作测试验证幂等键、版本失效、过期与重复回执；统计测试验证同事件升级只计一次、跨午夜行程和误报更正。模型测试验证数字、证据引用、医学边界与工具权限。

## 关键场景矩阵

| 场景 | 输入或故障注入 | 预期与通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 正常外出 | 家庭区离开、商店停留、返回 | 一条行程；合理停留不直接触发高风险 |
| 边界漂移 | 单点跳出、快速回到区内 | 不创建正式行程，不发风险提醒 |
| 持续徘徊 | 满足已配置组合特征与质量门槛 | 创建一个低风险事件，同时产生导航与家属提醒 |
| 导航恢复 | 启动成功后持续恢复路线 | 观察期后解除一次，取消过时待办 |
| 异常升级 | 导航已启动且可靠异常持续 | 同一事件升级高风险，新增一次有效呼叫任务 |
| 家属处理 | 家属先确认接手，再提交会合依据 | 接手不自动解除；合法核实后关闭事件 |
| 接听语音信箱 | 电话服务返回接通，无应用确认 | 不标记家属已接手，不自动关闭事件 |
| 重复上报 | 同一点与同批请求重复100次 | 事实不重复、动作不重复、序号不倒退 |
| 迟到补传 | 旧轨迹在当前风险解除后补入 | 修复历史；不覆盖现状、不再拨号 |
| 质量不足 | 定位关闭、精度差或长时间缺点 | 显示监测受限；不把缺点累计为停留 |
| 并发判定 | 两个工作进程同时处理同一老人 | 一条活动行程、一个活动事件、版本连续 |
| 事务后重启 | 提交风险后、消费任务前强制重启 | 发件箱恢复动作，不漏掉已提交事件 |
| 呼叫断点 | 外呼已受理但本地未收到结果 | 进入待核对；不盲目重复外呼 |
| 解绑与越权 | 替换老人编号、撤销关系后订阅和查询 | 接口、实时流、模型工具均拒绝访问 |
| 趋势一致性 | 同一周期在趋势页和对话查询 | 数量、范围、覆盖与统计版本一致 |
| 日历颜色 | 同日无风险、低风险后升级高风险 | 最终为红；误报更正后按剩余有效事件重算 |

## 集成与真机环境

集成环境覆盖客户端上传至数据库、风险事务至动作工作进程、动作至回执、电话回调、实时快照恢复及模型工具查询。使用可控地图、推送与电话替身模拟故障，并对实际供应商进行有限真机联调。

至少验证前台、锁屏后台、被系统挂起、用户强制退出、重启首次解锁、后台刷新关闭、精确定位关闭、通知拒绝、弱网切换、低电量和导航音频中断。记录各模式下实际支持范围；不以一次前台成功作为后台自动帮助验收。

## 发布门槛

发布前必须通过所有鉴权与数据隔离用例、风险转移用例和幂等恢复用例；故障注入不得造成无依据的风险解除或历史事件重新呼叫。高风险自动联络只有在目标地区真实号码、回调和重试流程验收后启用。

误报与漏报使用有人工标注的授权样本统计，按停留、徘徊、偏航分别报告，并公开样本量和覆盖场景。未有代表性验证前不发布“准确率”结论。性能目标见第18章；上线范围以平台限制和真实测试结果为边界。

# 21 部署与运行方案

首期建议使用容器化 API 和工作进程，配合受管 PostgreSQL 或独立数据库实例。无需为原型引入容器集群编排平台；扩容应由连接数、任务积压和可靠性需求驱动。

iOS 应用 → TLS 入口／负载均衡 → API 与实时网关

│

PostgreSQL＋持久备份

│

智能体与动作工作进程

├─ 地图供应商

├─ 模型供应商

├─ APNs

└─ 电话供应商

## 环境与配置

开发环境使用脱敏轨迹和模拟外部服务；测试环境使用独立数据库、测试设备令牌及受控联系人；生产环境使用正式签名、独立密钥与严格的访问权限。环境之间不得共享主要照护者外呼清单。

建议配置包括数据库地址、认证签发方与受众、APNs 应用标识、地图和模型供应商、电话供应商、规则配置版本、数据保存策略、动作有效期及工作进程并发数。密钥使用密钥管理服务或环境注入，禁止写入移动应用、版本库和日志。

## 上线与迁移顺序

先验证备份与回滚方案，再部署向后兼容的表结构迁移；部署 API 与工作进程并通过就绪检查，最后逐步开放客户端功能。风险配置采用版本固定和灰度启用，旧客户端不认识的新动作不得直接下发。破坏性字段删除要等旧客户端和旧服务停止使用后再执行。

健康检查分别报告数据库可用、工作进程心跳、发件箱延迟及外部供应商状态。模型故障只降低解释能力，不应导致整个核心 API 被判不可用。实例退出时停止领取任务，完成或释放现有租约，防止任务长期悬挂。

## 备份与恢复

建议每日备份并开启连续日志归档，试点恢复点目标不超过15分钟、恢复时间目标不超过60分钟；实际目标需通过恢复演练确认。恢复后先核对未完成电话任务和外部结果，再启用工作进程，避免恢复旧数据库后重发已经完成的呼叫。

扩容实时网关时，可加入共享事件分发设施；首期单网关不需要额外组件。无论使用何种分发机制，客户端恢复仍以数据库事实与事件游标为准，不将内存广播当作持久消息队列。

# 22 开发阶段与交付顺序

建议优先验证影响可行性的后台定位与导航执行，再补齐业务闭环。实时同步和后台能力应提前进入开发，不应等所有智能对话完成后才验证核心链路。

| 阶段 | 工作内容 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- |
| 一 可行性验证 | 真机定位权限、锁屏采集、回家路线、语音及电话供应商试验 | 明确支持条件与不能满足的场景，决定目标版本和供应商 |
| 二 基础闭环 | 两端框架、登录绑定、位置上报、数据库、快照、WebSocket与APNs | 老人真实轨迹可在已绑定家属端显示并断线恢复 |
| 三 行程与行为 | 行程状态、轨迹质量、行为特征、回放工具、数据页 | 历史可追溯，标注样本能稳定复现检测结果 |
| 四 风险与动作 | 风险引擎、智能体动作、回执、导航、通知、电话联络 | 低风险到高风险及解除闭环通过故障注入测试 |
| 五 趋势与对话 | 统一统计、趋势页、只读工具、模型解释 | 两种查询入口统计一致，权限与数字核查通过 |
| 六 上线验证 | 电量、性能、异常场景、权限撤销、备份恢复、灰度 | 第20章发布门槛与第21章恢复演练通过 |
| 可选后续 | 周报月报、个体化基线与其他设备 | 在现有数据口径与权限上扩展，单独验收 |

## 建议工程目录

ios/                   两个应用目标与共享移动模块

services/api/          业务接口、鉴权、实时网关

services/worker/       智能体、动作与统计工作任务

packages/domain/       行程、行为、风险与契约类型

database/migrations/  数据库迁移与约束

tests/fixtures/        脱敏轨迹和场景标注

tests/integration/     跨服务与故障测试

docs/                  接口、规则版本、部署与恢复说明

该目录是后续建库建议，不表示当前已有这些源代码。每个阶段应交付代码、测试、配置说明和演示证据。验收先检查事实与状态，再检查界面；前端截图不能替代后台执行与故障恢复证明。

# 23 当前方案与未来扩展

本版实施基础为智能手机定位、移动轨迹、熟悉区域和历史行为。确定性规则形成首期可审计方案，个体差异通过版本化参数与经过核查的基线调整，不预设复杂机器学习模型一定更可靠。

## 当前必须保留的产品范围

老人端仅保留出行帮助与基础设置；家属端保留位置、含数据与独立趋势子页的出行记录、智能对话以及完整设置。低风险同步执行自助帮助与家属提醒，高风险联络与人工处置形成可追溯闭环。照护报告不挤占首期独立趋势页的实现。

## 未来扩展

| 扩展方向 | 前置条件 | 不应提前承诺的能力 |
| --- | --- | --- |
| 手表与多设备 | 电量、佩戴状态、设备切换和轨迹融合验证 | 没戴设备时仍能持续感知 |
| 加速度与活动分类 | 授权、传感器数据质量与独立标注样本 | 仅凭手机放置方式推断个人状态 |
| 跌倒检测 | 单独定义数据源、误报漏报及处置流程 | 当前 GPS 方案已能够识别跌倒 |
| 个体化模型 | 足够历史样本、核查流程和模型回退 | 将重复异常自动学习成正常 |
| 更复杂安全区 | 多边形版本、端云一致性与空间测试 | 单次围栏判断即可确认安全 |
| 周期照护报告 | 统一统计已验证、报告权限与保存策略明确 | 用行为变化推断医学进展 |

## 待决策事项与责任

产品负责人确认数据保存期限、自动联络偏好与报告范围；移动端负责人确认系统版本、后台执行和导航能力；后端负责人确认外部供应商与恢复目标；测试负责人制定标注样本、误报漏报和电量验收计划。决定应记录日期、责任人和版本，而非长期留在代码注释中。

工程完成的判据是：同一事件能从有效采样追溯到判断依据、动作执行、家属处置与最终记录，并在依赖失败时明确显示剩余能力。可用性与风险识别效果需以真实测试证据持续修订。

# 附录 技术依据与核验范围

以下为2026年9月27日核验的官方技术资料。引用用于说明平台能力与接口边界，文中的架构、阈值、表结构和验收目标属于本项目建议方案。实际开发需锁定依赖版本并再次验证目标 iOS 与服务地区。

1. Apple 后台定位：后台采集与系统调度条件。

2. Apple 定位精度参数：请求精度与实际返回精度的区别。

3. Apple 地理区域监测：区域监听与系统条件限制。

4. Apple 位置服务类型：标准定位与显著变化定位的用途差异。

5. Apple 后台推送：后台通知不保证送达。

6. Apple APNs 请求：推送服务接入与通知请求。

7. Apple 电话链接：普通拨号链接需要用户确认。

8. Apple 路线查询：路线规划接口的职责。

9. AI SDK 工具调用：工具输入模式、执行与调用控制。

10. NestJS 实时网关：网关与协议适配。

11. PostgreSQL 锁机制：并发更新与事务锁。

12. PostgreSQL 行级安全：按行访问策略及使用边界。

13. PostGIS 米制距离判断：地理类型的空间距离计算。

14. 电话服务呼叫资源：外呼、状态回调与接通含义的参考；不是供应商采购决定。